TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Lei Federal 14.133/21

REFERENCIAL - OBRAS

## APRESENTAÇÃO

O presente termo tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de engenharia para {{tr_object}}
      , compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra. A execução dos serviços será realizada de forma indireta, em regime de empreitada por preço global, em estrita conformidade com as quantidades, especificações, condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

## ÁREA DE INTERVENÇÃO

{{tr_image}}

{{tr_location}}

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(artigo 6º, inciso XXIII, alínea “a” e “i” da LF 14.133/21)

  - Contratação de empresa para {{tr_object}}
      , nos termos da planilha de custos, cronograma físico-financeiro, composição de BDI, memória de cálculo, memorial descritivo dos serviços e projetos em anexo.

  - O prazo de vigência da contratação é {{tr_contract_term}}
      
      contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106, 107 e 108 da Lei Federal 14.133/21.

  - O custo estimado da contratação é de {{tr_estimated_cost}}
      conforme custos unitários apresentados na planilha de custos.

  - Os serviços deverão ser executados em conformidade com as Especificações Técnicas, bem como a Planilha de Serviços e Preços da Contratada que integrarão o contrato.

  - Os serviços deverão ser iniciados impreterivelmente em até 05 (cinco) dias após a data da emissão de Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Obras e Habitação.

  - Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.

  - Referência de Preços: {{tr_price_reference}}

1.8	Modalidade licitação: {{tr_bid_mode}}

1.9	Critério de Julgamento: Menor preço

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea “b” da LF 14.133/21)

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se descrita nos Estudos Técnicos Preliminares e elementos técnicos elaborados pela Secretaria de Obras e Habitação em anexo, documento este que acompanha o respectivo Termo de Referência.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea “c” da LF 14.133/21)

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se nos Estudos Técnicos Preliminares, documento este que acompanha o presente Termo de Referência.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea “d” da LF 14.133/21).

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

4.1.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

4.1.3. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

4.1.4. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

4.1.5. Na minimização do impacto - prevenção de resíduos;

4.1.6. Quanto à destinação ambiental dos resíduos e rejeitos - gestão de resíduos.

4.1.7. Observar os parâmetros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050/2004.

4.2. É permitida a subcontratação parcial e deverá ser analisada pela Administração com base nas informações dos estudos técnicos preliminares, de acordo com o caso concreto.

4.3 Será exigida a garantia de contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da LF 14.133/21, no percentual de 1% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.3.1 A Garantia nas modalidades de caução e fiança bancaria deverá ser prestada em até 5 (cinco) dias após assinatura do contrato.

4.4 Vistoria.

4.4.1 	A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9:30hs às11:30hs e das 14:30 às 15:30.

4.4.2	Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.4.3	Será necessário entrar em contato pelo menos com 2 dias úteis de antecedências.

4.4.4	Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.4.5	 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

{{tr_relevance_criteria}}

{{tr_accessory_service}}

{{tr_relevant_services}}

{{tr_operational_qualification}}

{{tr_relevant_service_1}}

{{tr_relevant_service_2}}

{{tr_professional_qualification}}

{{tr_eligible_professionals}}

{{tr_certificate_aggregation}}

{{tr_council_compatibility}}

{{tr_professional_bond}}

- MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (ARTIGO 6. INCISO XXIII, ALÍNEA “E” DA LF 14.133/21.

6.1. {{tr_execution_term}}

6.2. O objeto será executado conforme memorial descritivo dos serviços em anexo:

6.3. Início da execução do objeto: 5 dias da emissão da ordem de serviço.

7	RECEBIMENTO  E ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA DO SERVIÇO

O recebimento da obra observará, rigorosamente, as condições e os prazos previstos no artigo 140, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, ocorrendo em duas etapas distintas:

7.1. Recebimento Provisório: será realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, em até 15 (quinze) dias após a notificação formal e por escrito, emitida pela Contratada, informando a conclusão dos serviços.

7.1.1. O Recebimento Provisório não exime a Contratada de suas responsabilidades quanto à qualidade, solidez e segurança da obra.

7.1.2. Caso sejam constatadas imperfeições, falhas ou pendências na execução da obra, o prazo de recebimento será suspenso. A fiscalização notificará a Contratada para saná-las, fixando prazo compatível, reiniciando-se a contagem após nova comunicação de conclusão.

7.2. Recebimento Definitivo: será realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, em até 30 (trinta) dias a contar da data do Recebimento Provisório.

7.2.1. O Recebimento Definitivo ficará condicionado à realização de testes funcionais das instalações (se aplicável), vistoria final minuciosa e comprovação da perfeita adequação da obra ao projeto executivo e às normas técnicas vigentes.

7.2.2. A emissão do termo definitivo também dependerá da entrega, por parte da Contratada, de toda a documentação legal exigida, tais como as certidões de regularidade junto ao FGTS e ao INSS específicas da obra.

Quanto a garantia do serviço, a contratada responderá pela qualidade, solidez, segurança e perfeito funcionamento dos serviços executados, materiais empregados e sistemas instalados, responsabilizando-se pela correção, reparação, reconstrução ou substituição, às suas expensas, de quaisquer falhas, defeitos, vícios construtivos, inadequações ou irregularidades identificadas pela fiscalização, decorrentes de execução inadequada, defeitos de materiais ou descumprimento das especificações técnicas estabelecidas em projeto, memorial descritivo e demais documentos contratuais.

O recebimento provisório ou definitivo da obra não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e segurança dos serviços executados, nem sua responsabilidade pela perfeita execução do objeto contratado.

Verificada qualquer ocorrência durante o período de garantia, a contratada deverá iniciar as providências necessárias para correção no prazo máximo de 15 dias úteis após a notificação formal da Administração, concluindo os reparos em prazo compatível com a complexidade do serviço, definido pela fiscalização.

A contratada responderá pelo prazo irredutível de 5 (cinco) anos pela solidez e segurança dos serviços executados, bem como dos materiais aplicados, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em estrita conformidade com o Art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/2021 e Art. 618 do Código Civil. Os prazos individualizados de garantia técnica dos componentes, equipamentos e acabamentos não relacionados diretamente à estrutura principal deverão observar os limites e parâmetros mínimos recomendados pela ABNT NBR 17.170.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ARTIGO 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA “F”, DA LF 14.133/21)

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da LF 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (LF 14.133/21, artigo 15, caput).

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralização ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (14.133/21, artigo 115, parágrafo 5º).

8.3. A Contratada obriga-se a apresentar à Contratante, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis contados da assinatura do contrato, e obrigatoriamente antes da emissão da Ordem de Serviço, a respectiva ART/RRT de serviço, devidamente quitada, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis.

8.4. A contratada deverá providenciar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob sua titularidade e responsabilidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do início efetivo das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2021/2021.

8.4.1. A comprovação da inscrição no CNO deverá ser apresentada à Fiscalização do Contrato juntamente com a primeira medição ou no prazo estipulado no subitem anterior, o que ocorrer primeiro.

8.4.2. Durante toda a execução contratual, a CONTRATADA deverá manter o CNO atualizado.

8.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor {{tr_management}}

    - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (LF 14.133/21, artigo 117, parágrafo 1º)

    - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providências que ultrapasse sua competência (LF 14.133/21, artigo 117, parágrafo 2º).

  - O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou serviço para representa-lo na execução do contrato. NLLC, artigo 118) Apenas para as contratações de serviços comuns).

  - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregado (NLLC, artigo 119).

  - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa reponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. (NLLC, artigo 120).

  - Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. (NLLC, artigo 121, caput).

  - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato. (NLLC, artigo 121, parágrafo 1º).

  - Antes do pagamento da nota fiscal ou fatura deverá ser consultada a situação da empresa.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (ARTIGO 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA “G” DA NLLC).

A medição dos serviços será realizada de forma compatível com o regime de contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

As medições ocorrerão conforme a execução física dos serviços, em estrita observância ao cronograma físico-financeiro apresentado.

Cada medição estará condicionada à comprovação da execução dos serviços no período correspondente, mediante apresentação de documentação técnica, Relatórios Fotográficos, Diário de Obras e demais elementos exigidos pela fiscalização, respeitando-se os critérios de qualidade, prazo e conformidade contratual.

Para fins de instrução de cada medição, a contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, a seguinte documentação atualizada:

- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais

- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

- Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa (Emitida pela Procuradoria Geral do Estado)

- Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência – emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado)

- CNO da obra

- Guia de pagamento do FGTS e comprovante de pagamento

- Guia detalhada do FGTS, constando a CNO da obra e os respectivos funcionários inscritos nela.

- Folha de pagamento com os funcionários inscritos na CNO da obra

- DARF e comprovante de pagamento

- Recibo DCTFWeb

- Relatório DCTFWeb

A documentação deverá ser apresentada de forma completa e regular, sob pena de não aprovação da medição até a devida regularização.

Após a entrega da documentação, esta será submetida à análise da fiscalização do contrato. Somente após a aprovação formal da medição será autorizada a emissão da respectiva nota fiscal.

A emissão de nota fiscal sem a prévia autorização da fiscalização poderá ensejar sua rejeição para fins de pagamento, permanecendo a contratada responsável pela regularização, conforme a legislação aplicável.

O pagamento estará condicionado ao cumprimento das metas físicas previstas no cronograma e à regularidade documental, sendo vedada a antecipação de valores sem a correspondente execução dos serviços.

Recomenda-se à contratada a conferência prévia de toda a documentação antes do envio, a fim de evitar inconsistências que possam ocasionar atrasos no processo de medição e pagamento.

O pagamento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a aprovação e liberação da nota fiscal.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, podendo ser aplicadas:

- Advertência,

- Multa,

- Impedimento de licitar e contratar com a administração pública e

- Declaração de inidoneidade.

Constituem hipóteses de aplicação de sanções, dentre outras,

- Execução de serviços em desacordo com o projeto aprovado,

- Descumprimento do cronograma físico-financeiro,

- Irregularidade na documentação exigida para medição,

- Emissão de nota fiscal sem autorização da fiscalização,

- Paralisação injustificada dos serviços,

- Falhas que comprometam a qualidade da obra.

A apuração de eventuais infrações contratuais e a aplicação de sanções administrativas observarão o devido processo administrativo, nos termos da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Verificada a ocorrência de irregularidade, a Administração poderá instaurar processo administrativo sancionador, preferencialmente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência do fato.

A contratada será notificada para apresentação de defesa no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da legislação aplicável.

A decisão administrativa será proferida em prazo razoável, observados os princípios da eficiência e da motivação dos atos administrativos.

{{tr_date}}

{{tr_signer_name}}

{{tr_signer_role}}